АДМИНИСТРАЦИЯ

СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2013                                                                                            № 41

с. Светлая Поляна

Об утверждении информационного  отчета о ходе работ по муниципальной                                                                                                                                                                                                     программе «Энергосбережение и повышение  энергетической   эффективности на территории    Светлополянского сельсовета Болотнинского района    Новосибирской области  на 2010- 2013 годы»  по результатам за 2012 год

В соответствии с Порядком проведения и критериях оценки эффективности                                                                      реализации муниципальных целевых программ, утверждённого постановлением администрации Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый информационный отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2010- 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 25.02.2013 № 43 по результатам за 2012 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Бюллетень» органа местного самоуправления и разместить на официальном сайте администрации Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Светлополянского

сельсовета                                                                                       Д.Г.Андресян

Приложение                                                                                                                                     к постановлению администрации                                                                                     Светлополянскогосельсовета                                                                                                  Болотнинского района

Новосибирской области

от 25.02.2013 № 41

Информационный отчет

о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2010- 2013 годы»,

по результатам за 2012 год

(далее – отчет)

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2010- 2013 годы»,  (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2012 года приведен в приложении   № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации программы в 2012 году

2.1.Администрацией Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  выполнены следующие работы:

- установлены приборы учета  по водоснабжению в здании сельского дома культуры;

3.Оценка эффективности реализации программы

- Информация об оценке эффективности Программы за 2012 год приведена в приложении к настоящему отчету.

4. Информация о степени достижения запланированных показателей программы

Из 9 показателей результативности программы в 2012 году выполнено 1 показателя.

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год

| №п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про- граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Установка приборов учёта по водоснабжению в административн-ых зданиях | шт | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |