УТВЕРЖДЕНА

Решением  37-ой сессии

четвёртого созыва

Совета депутатов

Светлополянского сельсовета

от 25 марта  2013г. № 128

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Светлополянского  сельсовета

Болотнинского  района Новосибирской области

на 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2013-2017гг. и на период до 2020 года (далее- Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |  |
| Заказчик программы | Администрация Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |  |
| Разработчик программы | -Администрация Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Светлополянского сельсовета; |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Светлополянского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Светлополянского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Светлополянского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. - Повышение качества предоставляемых ЖКХ. - Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2013- 2017 гг. и на период до 2020 года |  |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; 2. В сфере водоснабжения: - ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области; - МУП «Тепло» с. Светлая Поляна |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Светлополянского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Светлополянского сельсовета ; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2013 - 2020 гг. составит 32205.3 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2013 г. – 647,5 тыс. руб.; - 2014 г. – 972,3 тыс. руб.; - 2015 г. – 1280,6 тыс. руб.; - 2016 г. - 900,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 560,0 тыс. руб.; - 2018 г – 2020гг. – 195,0 тыс. руб. - Областной бюджет - 2013 г. – 3020,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 4752,0 тыс. руб.; - 2015 г. – 11006,6 тыс. руб.; - 2016 г. – 7200,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 840,0 тыс. руб. - 2018 г. – 2020гг.- 218,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники - 2013 г. – 282,5тыс. руб.; - 2014 г. – 290,8 тыс. руб.; . 2015г. – 2020 гг.- 40,0 тыс. руб.; |  |

Введение

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА

  - Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Территория поселения расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 120 км от областного центра г.Новосибирска, в 50 км от районного центра г.Болотное и в 10 км от ближайшей железнодорожной станции Чебула. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 26,8 км и с запада на восток 11,7 км. Всё население сельское. Крупными селами являются – с. Светлая Поляна, с. Таганай, д. Новая Чебула, п. Сибиряк.

Рельеф местности – равнина. Климат резко-континентальный. Зима суровая,  с резкими перепадами дневной и ночной температуры. Максимальная температура в  летние месяца достигает до 40 градусов, в зимние месяца до -47 градусов.   Растительность смешанная .

1.2. Население и населенные пункты

Светлополянского сельского поселения.

Территория Светлополянского сельского поселения в административных границах составляет – 21 514,00 гектар.

Численность поселения составляет 1 669 чел.

В состав Светлополянского сельсовета входят 6 населенных пункта: с.Светлая Поляна - 889 чел., д.Новая Чебула - 281чел., с.Таганай - 170чел., д. Горн- 111 чел., п. Сибиряк – 186 чел., д. Зелёная Горка – 32 чел. На протяжении последних лет численность населения снижается. Этнический состав населения: многонациональное.

1.3. Экономическая характеристика

Светлополянского сельского поселения

А) Агропромышленный комплекс.

Муниципальное образование Светлополянский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики – природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 1 закрытое акционерное общество «Чебулинское». Имеются разведанные запасы полезных ископаемых (сопропель). Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства является развитие личных подсобных хозяйств.

Б) Здравоохранение.

Медицинское обслуживание жителей Светлополянского поселения осуществляют Светлополянская участковая больница, Таганаевский ФАП.

В) Образование.

На территории осуществляет свою деятельность 2  общеобразовательных школы МКОУ Светлополянская СОШ с. Светлая Поляна и МКОУ Таганаевская СОШ д. Новая Чебула, одно дошкольное учреждение – Светлополянский детский сад. При МКОУ Светлополянская СОШ создан казачий военно-патриотический клуб «Родина». Для обеспечения равных возможностях обучения для детей из малых сёл организован бесплатный подвоз учащихся к Светлополянской СОШ и Таганаевской СОШ.

Г) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует 8 предприятий.

Д) Транспорт.

По территории муниципального образования проходят: маршрут движения рейсового автобуса « п. Сибиряк-г. Болотное», который проходит через село Светлая Поляна, деревню Новая Чебула и деревню Горн.

Е) СВЯЗЬ.

Основная телекоммуникационная сеть МО – телефонная сеть общего пользования поддерживается структурным подразделением Тогучинским центром телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». На территории поселения устойчиво принимаются четыре телевизионных канала: Первый, Россия-1, Россия- 2, ОТС, 5 канал.

Услуги почтовой связи оказывает РУФПС Мошковский почтамп  ОСП УФПС НСО (ФГУП «Почта России»).

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство.

- Жилой фонд составляет 33.4 тыс.кв.м. в том числе муниципальное жилье 28.6 тыс.кв.м.  На территории  Светлополянского сельсовета расположено 621 двор, из них 40 домов многоквартирных, 581 дом одноквартирный.

Теплоснабжение

На территории поселения функционирует 2 котельных, мощностью 1,12 МВт, переданная в хозяйственное ведение МУП «Тепло» села Светлая Поляна. Котельные отапливает объекты социальной сферы - МКОУ Светлополянская СОШ, МКОУ Таганаевская СОШ, дом культуры, здание детского сада, отделение связи, больницу, магазин. Общая протяженность тепловых сетей – 1.55 км.

Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения населенных пунктов Светлополянского сельсовета являются подземные воды. Протяженность водопроводных сетей 21 км: по с.Светлая Поляна составляет 10 км. , д.Новая Чебула 4 км , по д.Горн 1,5 км., п. Сибиряк 3 км, с. Таганай 2 км. Водоснабжение Светлополянского поселения представлено 6 скважинами, расположенными в: с. Светлая Поляна – 2 шт., п. Сибиряк- 1 шт., с. Таганай – 1 шт., д. Горн – 1 шт., д. Новая Чебула – 1 шт. В селе Светлая Поляна одна скважина выработала свой ресурс, изношенность башни составляет 80%, необходимо бурение новой скважины в с. Светлая Поляна.

Электроснабжение

Электроснабжение Светлополянского сельсовета обеспечивает региональные электрические сети – Приобское отделение.

Газоснабжение

Жители Светлополянского сельсовета обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется с г. Болотное.

ТБО

На территории Светлополянского сельсовета выделен земельный участок площадью 1,0 га, расположенный по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, д.Новая Чебула в 1000 метрах по направлению на северо-восток от жилого дома №7 по ул.Гаражная, под размещение полигона твердых бытовых отходов.

1.4. Пути сообщения и транспорт.

А) Железнодорожный транспорт.

Ближайшая  Западно-Сибирская  железная дорога расположена в 7 км от с.Светлая Поляна, с  направлением на Кузбасс и Новосибирск

Б) Автомобильный транспорт.

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог:

Таблица № 1

| Наименование направления | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а/д г. Болотное – д. Горн | 30 | 6.0 | 10 | Щебеночное покрытие |
| а/д г. Болотное – д. Новая Чебула | 32 |  |  | Грунтощебень |
| а/д г. Болотное – с. Светлая Поляна | 40 |  |  | Щебень, гравий |
| а/д г. Болотное – п. Сибиряк | 50 |  |  |  |
| Внутрипоселковые дороги | 8 | 5,0 | 7.0 | От грунтового до щебеночного |
| Водопропускные трубы по дорогам, шт | 280 |  |  |  |

В) Транспортные сооружения.

- мосты - деревянный автомобильный   через р. Ояш

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Светлополянского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 33.4 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 28.6 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 1.55 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 6 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 000000000 |
| Водопроводы | единиц |  |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 21.0 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Светлополянского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие МУП « Тепло» села Светлая Поляна.

Основными целями в деятельности МУП «Тепло» села Светлая Поляна являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории с. Светлая Поляна.

- водоснабжение 5 населенных пунктов Светлополянского сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на

финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 50%.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Светлополянского сельсовета перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельная, расположенная в с.Светлая Поляна, передана для эксплуатации МУП «Тепло» с. Светлая Поляна в других населенных пунктах централизованного теплоснабжения нет. Потребителями услуг теплоснабжения является в основном бюджетная сфера. Система теплоснабжения состоит из 2 котельных на твердом топливе. Котельная с. Светлая Поляна оборудована 2 котлами КВЖТ – 0,5, мощность – 0,86 г/кал в час. Котельная с. Таганай котёл самовар мощность – 0,26 г/кал в час.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2013 году тариф на производство тепловой энергии составил 1454,60  руб./Гкал. до 01.07.2013 года,1576,20 руб./Гкал. до 31.12.2013 года

Трубы железные, неизолированные, проложены подземно, находятся в удовлетворительном состоянии. 1 км сетей нуждаются в замене, капитальный ремонт теплотрассы не производился, нормативный срок эксплуатации сетей выработан. Частые порывы не обеспечивают качественное и бесперебойное теплоснабжение объектов. Существует риск прорыва теплотрассы в местах наибольшего ее износа.

Основное мероприятие по реконструкции котельной, это замена двух котлов КВЖТ-0,5, выработавших свой ресурс. Установка нового эффективного оборудования позволит снизить энергозатраты, сократить расход основных ресурсов, улучшить обеспечением теплом потребителей.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

Проблемы:

Здание котельных находятся в удовлетворительном состоянии;

- имеется повреждение стен, кровли в с. Таганай.

- территория котельной не огорожена.

Оборудование котельной:

- В котельной с. Светлая Поляна установлено 2 котла марки КВЖТ-0,5,с. Таганай котёл самовар. Котлы изношенные и находятся в аварийном состоянии, насосы, дымососы и другое вспомогательное оборудование устарело, выработало свой энергоресурс, не отвечает современным требованиям безопасности, завышенные выходные мощности и оборудования приводят к нерациональному использованию энергоресурсов.

-Отсутствие приборов учета тепловой энергии не позволяют наладить расчеты с потребителями  в полном объеме.

- Высокий процент аварийности, отсутствие водоподготовки, большое потребление электроэнергии, большое потребление топлива- все это является основной проблемой теплоснабжения.

Теплотрасса

-тепловые сети протяженностью 1550 метров, диаметр труб  114 мм;

- два смотровых колодца  в аварийном состоянии;

- люки отсутствуют;

- большой износ задвижек;

- изоляции на теплотрассе нет;

- частые порывы;

- низкое давление в сети.

2.2. Существующая система водоснабжения

Светлополянского сельсовета и перспектива ее развития.

Предоставляющий услуги по водоснабжению в Светлополянском  сельсовете МУП «Тепло» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с. Светлая Поляна – обеспечивает водой население численностью 889 человек. На весь обслуживаемый объём имеется 2 скважины, зона санитарной охраны отсутствует, ёмкость башен составляет 50 куб.м. Скважина № 1 выработала свой ресурс, изношенность башни составляет 80%, поэтому необходимо бурение новой скважины.

Трасса водопровода проходит по улицам: Учительская, Широкая, Садовая, Школьная, Водопроводная, Хуторская, им. Т.С.Игутовой, Заречная, пер.Центральный, пер.Элеваторный. водопровод подведён ко всем домам. В связи с большой изношенностью скважины № 1 стоит вопрос о бурении новой. Качество воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Водопровод д. Новая Чебула– обеспечивает водой население численностью 281человек. Протяжённость 4 км. Обслуживаются улицы: Школьная, Овражная, Гаражная, Зелёная. Имеется 4 водоразборные колонки. На башне установлен частный регулятор подачи воды, водоочистка отсутствует.

Водопровод д. Горн– обеспечивает водой население численностью 111 человек. Протяжённость 1,5  км. Обслуживается улица: Центральная.

Водопровод д. Таганай– обеспечивает водой население численностью 170 человек. Протяжённость 2  км. Имеется 6 водоразборных колонок.

Водопровод с. Сибиряк– обеспечивает водой население численностью 186 человек. Протяжённость 3 км. Обслуживаются улицы: Школьная, Садовая, Центральная, Береговая. Имеется 3 водоразборных колонки.

Развитие системы водоснабжения с.Светлая Поляна, д.Новая Чебула

Установка блочно-модульной станции для очистки воды

Подготовка проектно-сметной документации  для бурения новой скважины

-установка частотного регулятора.

Развитие системы водоснабжения с. Светлая Поляна, д.Горн

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Светлополянского  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Светлополянского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО осуществляется жителями самостоятельно и с помощью МУП «Тепло» с. Светлая Поляна.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с. Светлая Поляна, для дальнейшего захоронения;

- построить полигон твердых бытовых отходов

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Светлополянского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Светлополянского сельсовета постановлением администрации Светлополянского сельсовета утверждена муниципальная целевая программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности  Светлополянского сельсовета на 2010-2013годы».

В 2013 году администрация Светлополянского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП «Тепло» с. Светлая Поляна имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4. Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Светлополянского сельсовета предоставит возможность предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по тепло-водоснабжению, а также обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Светлополянского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Светлополянского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Светлая Поляна, д. Новая Чебула.

- Установка блочно-модульной станции для очистки воды

- Подготовка проектно-сметной документации для бурения новой скважины

-установка частотного регулятора: с. Светлая Поляна, д. Горн.

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Светлополянского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализация специальных мешков может осуществляться как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с.светлая Поляна, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории сел;

- улучшить экологическое состояние Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Cветлополянского сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

- 5. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 90%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2013-2015 гг |  | 2016-2017гг |  | 2018-2020гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

6.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2013-2016  года и на перспективу в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется  32205,3 тыс.руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2013г. по 2020 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 1.0МВт села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области | 2013 | МБ | 647.5 | 647.5 | 0 | 647,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3020.0 | 3020.0 | 0 | 3020,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 282.5 | 282.5 | 0 | 282.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция (замена старой) теплотрассы с.Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области | 2014 | МБ | 972.3 | 972.3 | 0 |  | 972.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4752.0 | 4752 | 0 |  | 4752 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 290.8 | 290.8 | 0 |  | 290.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 9965.1 | 9965.1 | 0 | 3950,0 | 6015.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 1619.8 | 1619.8 | 0 | 647,5 | 972.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 7772.0 | 7772 | 0 | 3020.0 | 4752 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 573.3 | 573.3 | 0 | 282.5 | 290.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Светлая Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство скважного водозабора в с.Светлая Поляна | 2015 | МБ | 480,6 | 480,6 |  |  |  |  | 480.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3906.6 | 3906.6 |  |  |  |  | 3906.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 1 | Проект и строительство очистных сооружений на скважинного водозабора: С. Светлая Поляна | 2015 | МБ | 800.0 | 800.0 |  |  |  |  | 800.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 7100.0 | 7100.0 |  |  |  |  | 7100.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проект и строительство очистных сооружений на скважинного водозабора С. Светлая Поляна | 2016 | МБ | 900 | 900.0 |  |  |  |  |  | 900.0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 7200.0 | 7200.0 |  |  |  |  |  | 7200.0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 20387.2 | 20387.2 | 0 | 0 | 0 |  | 12287.2 | 8100.0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 2180.6 | 2180.6 |  |  |  |  | 1280.6 | 900 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 18206.6 | 18206.6 |  |  |  |  | 11006.6 | 7200 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для сбора и вывозки ТБО на полигон с.Светлая Поляна из населенных пунктов Светлополянского сельсовета | 2017 2018-2020 | МБ | 655,0 | 460,0 |  |  |  |  |  |  | 460,0 |  | 195.0 |  |
|  |  |  | ОБ | 1058,0 | 840,0 |  |  |  |  |  |  | 840,0 |  | 218,0 |  |
|  |  |  | ВИ | 40.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |  |
| 2 | Разработать план мероприятий и схему по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2017 | МБ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 1 853 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1400 |  | 453 |  |
|  |  |  | МБ | 755 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 560.0 |  | 195 |  |
|  |  |  | ОБ | 1058,0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840.0 |  | 218 |  |
|  |  |  | ВИ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3800,4 |  | 647.5 | 972.3 | 1280.6 | 900.0 |  |  |
| ОБ | 25978.6 |  | 3020.0 | 4752 | 11006.6 | 7200 |  |  |
| ВИ | 573.3 |  | 282.5 | 290.8 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 30352,3 |  | 3950 | 6015.1 | 12287.2 | 8100,0 |  |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 755 |  |  |  |  |  | 560.0 | 195 |
| ОБ | 1058 |  |  |  |  |  | 840.0 | 218 |
| ВИ | 40 |  |  |  |  |  | 0 | 40 |
| ИТОГО: | 1853,0 |  |  |  |  |  | 1400.0 | 453.0 |
| ИТОГО: модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4555.4 |  | 647.5 | 972.3 | 1280.6 | 900.0 | 560.0 | 195 |
| ОБ | 27036,6 |  | 3020.0 | 4752.0 | 11006.6 | 7200.0 | 840.0 | 218 |
| ВИ | 613,3 |  | 282.5 | 290.8 |  |  |  | 40 |
| ИТОГО: | 32205,3 |  | 3950.0 | 6015.1 | 12287.2 | 8100.0 | 1400.0 | 453.0 |